中医药精准诊疗与科研一体化平台

技术架构方案文档（V2.1 优化版）

版本：V2.1   |   更新时间：2026年5月   |   适用阶段：MVP 开发期

# 零、V2.1 相对 V2.0 的核心变更

V2.1 在 V2.0 的基础上重点解决了中文文献支持缺口、缺失的基础设施模块（认证、存储、监控）以及工程健壮性问题。

| V2.0 缺失 / 问题 | V2.1 新增 / 修复 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 中文文献 Embedding（缺失） | text2vec-base-chinese（本地免费） | 原 PubMedBERT 为纯英文模型，中文知网文献召回率低 |
| 无用户认证模块 | NextAuth.js（免费）/ Supabase Auth | 内测 50 位用户需要基本登录控制 |
| 无 PDF 文献解析管道 | PyMuPDF + unstructured.io（免费） | 用户上传论文 PDF 必须有解析流程 |
| 无数据库连接池 | PgBouncer（免费） | 异步并发下直连 PostgreSQL 会连接数爆炸 |
| 无 Celery 任务监控 | Flower（免费） | 药理学分析任务黑盒，排障困难 |
| Nginx 无限流配置 | 新增速率限制（免费） | 防止 Claude API 被滥用导致费用超支 |
| 无对象存储方案 | Cloudflare R2（10GB 免费）/ MinIO | 原始 PDF 文件存放位置未定义 |
| 知识图谱前端库未指定 | AntV G6（免费，Ant Design 同源） | 第4月可视化任务需提前确定技术选型 |
| Claude API 用量预估偏低（¥200） | 上调至 ¥300 + 每用户配额限制 + 语义缓存 | 50 用户内测时 ¥200 可能严重低估 |
| 合规风险描述不具体 | 补充 PIPL / 生成式 AI 备案 / 互联网诊疗三项细则 | 正式上线前必须了解法律边界 |
| 变现路径未明确 | 新增付费导出报告路径及定价建议 | 第6月收入目标需要具体执行路径 |

颜色说明：红色底 = V2.0 问题项；绿色底 = V2.1 新增修复；黄色底 = 需权衡决策

# 一、产品定位与核心价值

## 1.1 一句话定位

为特应性皮炎领域的医生和科研人员提供基于肠-脑-皮肤轴的中西医结合文献检索、网络药理学分析和精准诊疗辅助，打通「临床—科研—转化」全链条。

## 1.2 市场痛点与核心优势

| 市场核心痛点 | 你的独家不可复制优势 |
| --- | --- |
| 现有中医 AI 均为通用型，缺乏垂直病种深度 | 中西医结合专业背景，深耕特应性皮炎/肠-脑-皮肤轴研究 |
| 中医科研效率极低，文献检索和数据分析占 70% 以上时间 | 熟悉临床和科研全流程，精准把握医生和研究生的真实需求 |
| 中西医结合缺乏量化数据支撑，疗效难以客观评价 | 能将现代医学数据（菌群、免疫指标）与中医证型建立关联 |
| 全球无专门针对特应性皮炎的中西医结合 AI 工具 | 拥有临床资源和第一手研究数据，形成天然技术壁垒 |

## 1.3 绝对不做的边界

- 不做全病种覆盖：先只做特应性皮炎这一个病种，做深做透

- 不做替代医生的诊断工具：只做辅助决策和科研工具

- 不做面向普通患者的 C 端产品：先服务医生和科研人员

- 不自己训练大模型：全部使用成熟 API 和开源模型

- 不追求完美：先上线 MVP，再根据用户反馈快速迭代

# 二、优化后技术栈总览（V2.1）

| 层次 | 技术选型 | 选型理由 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 15 + React + Ant Design 5 | CRA 已废弃；Next.js 支持 SSR，SEO 更好，文件路由开发更快 |
| 后端框架 | FastAPI + Pydantic v2 | 速度快，自动生成 API 文档，适合 AI 项目 |
| 关系型数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | MVP 阶段完全够用；已修复 embedding 写法 bug |
| 连接池 (新增) | PgBouncer | 异步并发下防止连接数爆炸，事务模式适合 FastAPI |
| 缓存 / 消息队列 | Redis 7 | 结果缓存 + Celery 任务队列，节省 API 费用 |
| 异步任务 | Celery 5 | 药理学分析耗时 2-10 分钟，不能放同步 HTTP 接口 |
| 任务监控 (新增) | Flower | Celery 可视化监控面板，30 分钟配置，完全免费 |
| 知识图谱 | Neo4j Aura 免费云托管 | 无需本地部署，节省服务器内存 |
| 图谱前端 (新增) | AntV G6 | 与 Ant Design 同源，中文文档完善，支持生物网络图 |
| RAG 框架 | LlamaIndex | 比 LangChain 更适合长文本文献处理 |
| 中文 Embedding (新增) | text2vec-base-chinese-paraphrase | 专为中文语义检索优化，本地运行免费，768 维 |
| 英文 Embedding | PubMedBERT | 生物医学专用，本地运行免费，768 维（维度与中文模型一致） |
| 主力 LLM | DeepSeek-chat | 日常问答、代码生成，成本低 |
| 复杂推理 LLM | Claude Sonnet | 复杂医学推理、辨证分析，推理能力更强 |
| PDF 解析 (新增) | PyMuPDF + unstructured.io | 文献 PDF 导入必需，本地运行免费 |
| 用户认证 (新增) | NextAuth.js（首选）/ Supabase Auth（备选） | 内测必需；见第七章免费/付费对比 |
| 对象存储 (新增) | Cloudflare R2（10GB 免费）/ MinIO | 存放原始 PDF 文件；见第七章免费/付费对比 |
| TCM 数据库 | HERB + SymMap 2.0 | 替换不稳定的 TCMID；HERB 含 6 万+ 草药记录 |
| 富集分析 | gseapy 本地运行 | DAVID 已关闭公开 API；本地运行，零成本无限调用 |
| 反向代理 | Nginx（含限流配置） | SSL 终止、静态文件；新增速率限制防 API 滥用 |
| 错误监控 (新增) | Sentry（5K 事件/月免费） | Python + Next.js 全栈异常捕获；见第七章 |
| 部署 | Docker Compose + 阿里云 | 一键部署，易于扩展 |

颜色说明：绿色 = V2.1 新增（已选定）；黄色 = 需在第七章选择免费或付费方案

# 三、系统架构设计

## 3.1 整体架构图（V2.1 更新版）

V2.1 新增 PgBouncer 连接池、双语 Embedding、对象存储和监控层：

用户浏览器 / 移动端

|

v HTTPS

Nginx（SSL 终止 + 静态文件 + 速率限制）

|-- /api/*  -->  FastAPI 后端（8000 端口）

+-- /*      -->  Next.js 前端（3000 端口）

FastAPI 后端

|-- 同步接口：文献检索、知识图谱查询

|-- 异步接口：网络药理学分析 --> Celery 任务队列

+-- Redis 缓存（热点结果 + 语义缓存）

数据层

|-- PgBouncer --> PostgreSQL + pgvector（文献 + 向量）  [新增连接池]

|-- Neo4j Aura（知识图谱，云托管）

|-- Redis（缓存 + 队列）

+-- Cloudflare R2 / MinIO（原始 PDF 文件）             [新增]

AI 层

|-- text2vec-base-chinese（中文 Embedding，本地）       [新增]

|-- PubMedBERT（英文 Embedding，本地）

|-- DeepSeek API（日常 LLM）

+-- Claude API（复杂推理，含每用户配额限制）

监控层                                                    [新增]

|-- Flower（Celery 任务监控，5555 端口）

+-- Sentry（应用错误追踪，Python + Next.js）

## 3.2 LLM 双模型路由策略

| 任务类型 | 路由模型 | 参考成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献关键词提取 | DeepSeek-chat | 极低 | 简单抽取任务，速度快 |
| 基础问答 / RAG 回答 | DeepSeek-chat | 低 | 大量请求，成本敏感 |
| 中医证候分析 | Claude Sonnet | 中 | 复杂推理，需要高准确率 |
| 网络药理学报告生成 | Claude Sonnet | 中 | 需理解通路机制、生成连贯论述 |
| 代码调试 / 脚本生成 | DeepSeek-chat | 低 | 代码能力强，成本低 |
| 批量文献摘要处理 | DeepSeek-chat（批量 API） | 极低 | 量大，成本敏感 |

⚠️  Claude API 配额控制（新增）：50 位内测用户若每人每天 5 次复杂查询，日消耗约 750K tokens，远超原 ¥200 预算。必须在 Redis 中为每位用户设置每日 Claude 调用上限（建议 10 次/天），并对相同语义问题做结果缓存复用。

## 3.3 语义缓存策略（新增）

同一问题不同用户重复查询时，直接返回缓存结果，跳过 LLM 调用：

async def semantic_cache_get(query: str, threshold: float = 0.92):

q_vec = get_embedding(query)

for key in await redis.keys("cache:*"):

data = json.loads(await redis.get(key))

if cosine_sim(q_vec, data["embedding"]) > threshold:

return data["result"]  # 命中缓存，跳过 LLM

return None

async def cached_llm_call(query: str) -> str:

cached = await semantic_cache_get(query)

if cached:

return cached

result = await call_llm(query, model="claude")

await redis.setex(f"cache:{uuid4()}", 86400,  # TTL 24小时

json.dumps({"embedding": get_embedding(query), "result": result}))

return result

# 四、原方案代码问题与修复

## 4.1 pgvector Embedding 写法（严重 Bug）

# 错误写法（原方案）

cur.execute(

'INSERT INTO papers (title, content, embedding) VALUES (%s, %s, %s)',

(title, chunk, str(embedding))  # 错误！向量变成字符串，查询失效

)

# 正确写法

from pgvector.psycopg2 import register_vector

import numpy as np

conn = psycopg2.connect(settings.postgres_url)

register_vector(conn)  # 必须注册！

cur.execute(

'INSERT INTO papers (title, content, embedding) VALUES (%s, %s, %s)',

(title, chunk, np.array(embedding))  # 直接传 numpy array

)

## 4.2 gseapy 替换已关闭的 DAVID API

import gseapy as gp

def enrich_analysis(gene_list: list[str]) -> dict:

go_res  = gp.enrichr(gene_list=gene_list, gene_sets=['GO_Biological_Process_2023'],

organism='human', outdir=None)

kegg_res = gp.enrichr(gene_list=gene_list, gene_sets=['KEGG_2021_Human'],

organism='human', outdir=None)

return {'go_bp': go_res.results.head(20).to_dict('records'),

'kegg':  kegg_res.results.head(20).to_dict('records')}

## 4.3 Celery 异步任务队列（解决耗时分析超时）

# 提交任务，立刻返回 task_id

@router.post('/analyze')

def start_analysis(formula: dict):

task = run_pharmacology_analysis.delay(formula)

return {'task_id': task.id}

# 轮询结果

@router.get('/result/{task_id}')

def get_result(task_id: str):

task = run_pharmacology_analysis.AsyncResult(task_id)

return {'status': task.state, 'result': task.result}

# 五、医学专用 Embedding 方案（V2.1 双语更新）

## 5.1 为什么需要双模型 Embedding

V2.0 使用 PubMedBERT 方向正确，但 PubMedBERT 是纯英文模型。P0 优先级数据包含 1000 篇中文文献（知网/万方），用英文模型做 Embedding 等于放弃了一半数据的检索质量。

V2.1 采用双编码器策略：按文献语言自动分流到对应模型；两者均为 768 维，共用同一张 pgvector 表，以 language 字段区分。

## 5.2 Embedding 模型选型对比（含免费 / 付费选项）

| 模型 | 类型 | 维度 | 适用场景 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| text2vec-base-chinese-paraphrase (推荐) | 中文语义专用 | 768 | 知网/万方中文文献，中医术语理解好 | 免费，本地运行 |
| PubMedBERT (保留) | 英文生物医学 | 768 | PubMed 英文文献，召回效果最好 | 免费，本地运行 |
| multilingual-e5-large (备选统一) | 多语言通用 | 1024 | 中英双语，维度较高需更多显存 | 免费，本地运行 |
| 阿里云 text-embedding-v3 (付费) | 中文优化 | 1024 | 阿里云生态，中文效果优秀 | ¥0.0007/千 token |
| OpenAI text-embedding-3-small (付费) | 通用 | 1536 | 中英均可，性价比高 | ¥0.02/百万 token |

推荐：中文用 text2vec-base-chinese-paraphrase，英文用 PubMedBERT，两者均 768 维，共用同一张 pgvector 表，用 language 字段区分，零额外成本。

## 5.3 双语 Embedding 集成代码

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from langdetect import detect

# 首次运行自动下载（各约 420MB），之后本地缓存

zh_model = SentenceTransformer("shibing624/text2vec-base-chinese-paraphrase")

en_model = SentenceTransformer("pritamdeka/PubMedBERT-mnli-snli-scinli-scitail-mednli-stsb")

def get_embedding(text: str) -> list[float]:

lang = detect(text)

model = zh_model if lang == "zh-cn" else en_model

return model.encode(text, normalize_embeddings=True).tolist()

-- pgvector 表（统一 768 维，新增 language 字段）

-- CREATE TABLE papers (

--     id        SERIAL PRIMARY KEY,

--     title     TEXT,

--     content   TEXT,

--     language  VARCHAR(10),   -- zh / en

--     embedding vector(768)

-- );

# 六、TCM 数据库与数据准备

## 6.1 推荐数据源

| 数据库 | 数据规模 | 访问方式 | 覆盖内容 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HERB（首选） | 6万+ 草药 | herb.ac.cn，支持批量下载 | 草药-成分-靶点-疾病全链条 | 免费 |
| SymMap 2.0 | 499 种中药 | symmap.org API | 证候-靶点-通路关联，独家 | 免费 |
| TCM-KG | 10 万+ 条目 | 开源，本地导入 Neo4j | 中药-方剂-疾病知识图谱 | 免费 |
| PubChem | 1.1 亿化合物 | PubChemPy 调用 | 成分化学结构、靶点信息 | 免费 |
| STRING 数据库 | 1.4 万种生物 | string-db.org API | 蛋白质相互作用网络 | 免费 |

## 6.2 MVP 阶段数据准备清单

| 数据类型 | 目标数量 | 获取方式 | 获取工具 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特应性皮炎中文文献 | 1000 篇 | 知网、万方关键词批量下载 | CAJViewer 导出 / 爬虫 | P0 最高 |
| 特应性皮炎英文文献 | 500 篇 | PubMed Entrez API 批量下载 | Biopython Entrez | P0 最高 |
| 中药-成分-靶点数据 | 1000 条 | HERB 数据库下载 CSV | 直接下载 | P0 最高 |
| 脱敏临床病例 | 100 例 | 合作医院或公开数据集 | 需签署数据协议 | P1 高 |
| 肠道菌群-证型关联 | 50 例 | 自有研究数据 + 已发表文献 | 自有数据 | P1 高 |
| 方剂组成数据 | 500 首 | TCM-KG 开源数据 | 开源下载 | P2 中 |

# 七、新增基础设施模块（V2.1 补全）

本章节为 V2.1 全新内容，涵盖 V2.0 文档中完全缺失但 MVP 必需的五个基础模块。每个模块均提供免费与付费方案对比，可根据阶段需求选择。

## 7.1 用户认证方案

内测 50 位用户时必须有基本登录控制，防止未授权访问。建议采用邀请制注册（邮箱魔法链接），无需密码管理。

| 方案定位 | 工具 | 免费额度 | 付费价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费首选 | NextAuth.js（Auth.js） | 完全免费，开源 | 永久免费 | Next.js 原生支持，邮件魔法链接，30分钟集成，推荐 |
| 免费备选 | Supabase Auth | 50,000 MAU 免费 | $25/月 | 同时提供数据库和存储，架构可整合 |
| 付费便捷 | Clerk | 10,000 MAU 免费 | $25/月起 | UI 组件开箱即用，接入最快（约1小时），长期付费 |

推荐：MVP 阶段用 NextAuth.js，完全免费，邮件魔法链接实现邀请制注册，无密码安全性好，与 Next.js 零摩擦集成。

### NextAuth.js 核心集成代码

// app/api/auth/[...nextauth]/route.ts

import NextAuth from 'next-auth'

import EmailProvider from 'next-auth/providers/email'

export const { handlers, auth } = NextAuth({

providers: [

EmailProvider({

server: process.env.EMAIL_SERVER,

from: process.env.EMAIL_FROM,

}),

],

// 白名单控制：只允许邀请邮箱登录

callbacks: {

async signIn({ user }) {

const allowed = await isInvited(user.email);

return allowed;  // false 则拒绝登录

}

}

})

## 7.2 PDF 文献解析管道

RAG 系统核心数据流：用户上传 PDF → 解析提取文本 → Embedding → 存入 pgvector。V2.0 文档未定义此流程。

| 工具 | 免费 | 适用场景 | 付费选项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PyMuPDF（首选） | 完全免费，开源 | 纯文字 PDF，速度极快 | — | pip install pymupdf，大多数学术 PDF 的首选 |
| unstructured.io（开源版） | 本地运行免费 | 中英混排、含表格 PDF | 云 API 按量付费 | 处理复杂布局效果最好，安装较重 |
| marker（GitHub 开源） | 本地运行免费 | 学术 PDF，含公式/表格 | — | 输出 Markdown 格式，保留结构信息 |
| Adobe PDF API | 1000 次/月免费 | 扫描件 OCR | 按量计费 | 扫描件时效果最好，免费额度够 MVP |

### 推荐解析管道（PyMuPDF 主 + unstructured 降级）

import fitz  # PyMuPDF

def parse_pdf(file_path: str) -> str:

doc = fitz.open(file_path)

text = "".join([page.get_text() for page in doc])

doc.close()

# 文本过短说明是扫描件，降级到 unstructured

if len(text.strip()) < 100:

from unstructured.partition.pdf import partition_pdf

elements = partition_pdf(file_path)

text = " ".join([e.text for e in elements if hasattr(e, "text")])

return text

def ingest_paper(file_path: str, title: str):

text = parse_pdf(file_path)

chunks = chunk_text(text, chunk_size=512)

for chunk in chunks:

embedding = get_embedding(chunk)  # 自动语言检测

save_to_pgvector(title, chunk, embedding)

## 7.3 对象存储方案（原始 PDF 文件）

解析后的文本存入 PostgreSQL，但原始 PDF 文件需要独立的对象存储，不能存放在数据库或代码目录里。

| 方案定位 | 工具 | 免费额度 | 付费价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费首选 | Cloudflare R2 | 10GB/月永久免费，出口免费 | 超出 $0.015/GB | S3 兼容 API；1500 篇 PDF 约 3GB，免费够用 |
| 自托管备选 | MinIO | 完全免费，自托管 | — | Docker 一键部署，占约 200MB 内存，数据在本地 |
| 付费便捷 | 阿里云 OSS | — | ¥0.12/GB/月 | 可靠，存 10GB 约 ¥1.2/月，国内访问速度好 |
| 整合方案 | Supabase Storage | 1GB 免费 | $25/月含 100GB | 与 Supabase Auth 共用可简化整体架构 |

推荐：MVP 阶段用 Cloudflare R2，10GB 永久免费足够存放数千篇 PDF。S3 兼容 API 意味着将来迁移阿里云 OSS 时零代码改动。

## 7.4 知识图谱前端可视化

第四月里程碑"知识图谱可视化展示"需要提前选定前端库。成分-靶点-通路图属于生物网络图，需要支持大规模节点渲染和交互探索。

| 库 | 免费 | 适用场景 | 学习成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AntV G6（推荐） | 完全免费，MIT | 知识图谱、生物网络 | 低 | 阿里出品，与 Ant Design 同源，中文文档完善，推荐 |
| Cytoscape.js | 完全免费，MIT | 生物分子网络图 | 中 | 专为生物信息学设计，布局算法丰富 |
| D3.js | 完全免费 | 高度定制化图表 | 高 | 灵活但学习曲线陡峭，不建议 MVP 阶段使用 |
| Neo4j Bloom | AuraDB 免费版内置 | 快速原型 / 演示 | 极低 | 无需前端开发，直接在 Neo4j 界面操作，适合内测演示 |

推荐策略：第4月 MVP 先用 Neo4j Bloom（零开发成本验证效果），同步学习 AntV G6，在阶段2完成正式前端可视化产品化。

## 7.5 监控与可观测性

2核4G 服务器运行 8 个以上容器，无监控等于盲飞。以下是分层监控方案（全部免费可用）：

| 监控层 | 工具 | 免费额度 | 付费价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务监控 | Flower | 完全免费，开源 | 永久免费 | Celery 可视化面板，30分钟配置，必装 |
| 应用错误 | Sentry | 5K 事件/月免费 | $26/月 | Python + Next.js 全栈异常捕获，SDK 接入约 1 小时 |
| 服务可用性 | BetterStack Uptime | 免费监控 10 个端点 | $24/月 | 宕机立即推送通知，强烈推荐，免费版足够 |
| 系统指标 | Prometheus + Grafana | 完全免费，自托管 | Grafana Cloud 免费套餐 | CPU/内存/容器指标，配置较复杂，P2 阶段再加 |

MVP 最小配置：Flower（必装）+ Sentry 免费版 + BetterStack 免费版。三者均免费且覆盖最关键的监控需求，总配置时间约 2 小时。

# docker-compose.yml 新增 Flower

flower:

image: mher/flower

command: celery --broker=redis://redis:6379/0 flower --port=5555

ports: ["5555:5555"]

environment:

- FLOWER_BASIC_AUTH=${FLOWER_USER}:${FLOWER_PASSWORD}  # 务必设置认证

depends_on: [redis]

# 八、部署架构与 Docker 配置（V2.1 更新）

## 8.1 服务内存分配（含新增服务）

| 服务 | 部署位置 | 内存占用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL + pgvector | 阿里云服务器 | ~800MB | 主数据库 |
| PgBouncer（新增） | 阿里云服务器 | ~30MB | 连接池，防止并发连接数爆炸 |
| Redis | 阿里云服务器 | ~100MB | 缓存 + 消息队列 |
| FastAPI 后端 | 阿里云服务器 | ~1.0GB | 含 text2vec + PubMedBERT 两个 Embedding 模型各约 420MB |
| Celery Worker | 阿里云服务器 | ~400MB | 与后端共享模型缓存（需延迟加载） |
| Flower（新增） | 阿里云服务器 | ~50MB | Celery 监控，端口 5555（建议内网访问） |
| Neo4j（迁移云端） | Neo4j Aura 免费版 | 0（外部） | 本地 Neo4j 需 1GB+，云托管节省本地内存 |
| Next.js 前端 | 阿里云服务器 | ~200MB | SSR 渲染 |
| Nginx | 阿里云服务器 | ~30MB | 反向代理 + 限流 |
| 合计 | — | ~2.6GB | 已超 2核4G 服务器 4GB 内存的 60%，建议启用 SWAP 或升级 |

⚠️  内存警告：两个 Embedding 模型同时加载使后端内存超过 1GB。建议在 Celery Worker 中延迟加载 text2vec 模型，仅在 Worker 进程首次执行时加载，或考虑升级至 4核8G 服务器（阿里云约 ¥168-200/月）。

## 8.2 docker-compose.yml（V2.1 完整版）

version: '3.9'

services:

postgres:

image: pgvector/pgvector:pg16

environment:

POSTGRES_DB: tcm_db

POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]

deploy:

resources:

limits: { memory: 1G }

pgbouncer:  # 新增：连接池

image: edoburu/pgbouncer

environment:

DATABASE_URL: postgres://postgres:${POSTGRES_PASSWORD}@postgres/tcm_db

POOL_MODE: transaction

MAX_CLIENT_CONN: 100

DEFAULT_POOL_SIZE: 20

depends_on: [postgres]

deploy:

resources:

limits: { memory: 64M }

redis:

image: redis:7-alpine

deploy:

resources:

limits: { memory: 256M }

backend:

build: ./backend

environment:

- DEEPSEEK_API_KEY=${DEEPSEEK_API_KEY}

- CLAUDE_API_KEY=${CLAUDE_API_KEY}

- REDIS_URL=redis://redis:6379/0

- POSTGRES_URL=postgresql://postgres:${POSTGRES_PASSWORD}@pgbouncer/tcm_db

depends_on: [pgbouncer, redis]

deploy:

resources:

limits: { memory: 1.2G }

celery_worker:

build: ./backend

command: celery -A app.celery_app worker -c 2

environment:

- REDIS_URL=redis://redis:6379/0

- POSTGRES_URL=postgresql://postgres:${POSTGRES_PASSWORD}@pgbouncer/tcm_db

depends_on: [redis, pgbouncer]

deploy:

resources:

limits: { memory: 500M }

flower:  # 新增：任务监控

image: mher/flower

command: celery --broker=redis://redis:6379/0 flower --port=5555

ports: ["127.0.0.1:5555:5555"]  # 仅监听本地，不暴露公网

environment:

- FLOWER_BASIC_AUTH=${FLOWER_USER}:${FLOWER_PASSWORD}

depends_on: [redis]

frontend:

build: ./frontend

environment:

- NEXT_PUBLIC_API_URL=https://你的域名/api

nginx:

image: nginx:alpine

ports: ["80:80", "443:443"]

volumes: [./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf]

depends_on: [backend, frontend]

volumes:

pgdata:

## 8.3 Nginx 限流配置（新增）

http {

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_general:10m rate=30r/m;

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_claude:10m  rate=10r/m;

server {

location /api/ {

limit_req zone=api_general burst=10 nodelay;

proxy_pass http://backend:8000;

}

# Claude API 接口单独限流

location /api/diagnosis/ {

limit_req zone=api_claude burst=3 nodelay;

proxy_pass http://backend:8000;

}

location /api/pharmacology/ {

limit_req zone=api_claude burst=3 nodelay;

proxy_pass http://backend:8000;

}

}

}

# 九、产品路线图（3 阶段·18 个月）

## 阶段 1：MVP 验证期（0-6 个月，总投入 < ¥960）

| 月份 | 核心任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 月 | 环境搭建（含 PgBouncer、Flower）、双语 Embedding 初始化、基础 RAG 系统上线 | API 文档可访问，能基于中英文论文回答问题 |
| 第 2 月 | NextAuth.js 用户认证 + Next.js 前端 + AntV G6 引入 + PDF 上传解析 | 用户可通过邀请链接登录，上传论文并检索获得回答 |
| 第 3 月 | 网络药理学分析（Celery 异步化）+ Cloudflare R2 对象存储 | 输入方剂 → 异步返回成分-靶点-通路分析，PDF 可上传 |
| 第 4 月 | Neo4j 知识图谱上线 + Neo4j Bloom 可视化（AntV G6 并行开发） | 知识图谱可查询并图形化展示 |
| 第 5 月 | 邀请 50 位用户内测，部署 Sentry + BetterStack 完整监控体系 | 有效内测用户 >= 50，收集 100 条以上反馈，零宕机 |
| 第 6 月 | Bug 修复 + 上线付费报告导出功能 + 实现第一笔收入 | 第一笔付费科研报告收入入账（目标 ¥500-2000） |

### 第 6 月变现路径（新增细节）

- 变现形式：付费导出网络药理学分析报告（PDF 格式）

- 报告内容：成分-靶点-通路完整分析 + 参考文献 + 可引用图表（符合 SCI 投稿需求）

- 定价建议：单次导出 ¥99-199（参考同类科研服务市场定价）

- 目标：第 6 月 5-10 笔销售 = ¥500-2000 首月收入

- 支付方式：微信支付 / 支付宝（个人主体均可接入）

## 阶段 2：功能完善期（6-12 个月，总投入 < ¥5000）

- 精准辨证辅助系统：四诊信息 + 免疫指标 → 概率化辨证 + 方剂推荐

- 肠道菌群分析模块：16S 测序数据上传 → 菌群组成分析 → 中医证型预测

- 科研数据管理系统：病例录入、统计分析、自动生成图表

- AntV G6 知识图谱交互界面正式上线（替代 Neo4j Bloom）

- 里程碑：用户数 200+，月收入 >= ¥1000，实现收支平衡

## 阶段 3：商业化扩张期（12-18 个月）

- 拓展银屑病、湿疹等皮肤病病种

- 多中心临床研究协作平台

- 企业版私有化部署

- 里程碑：用户数 1000+，月收入 >= ¥10000

# 十、MVP 阶段资金预算（6 个月，V2.1 更新版）

| 项目 | 费用 | 必要性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek Pro 会员 x6 月 | ¥408 | 必须 | 主力开发 + 日常 LLM 调用 |
| Claude API（按量付费） | ¥300 (原¥200，上调) | 必须 | 含每用户每日 10 次配额限制 + 语义缓存；设置账单告警，超预算立即限流 |
| 阿里云学生轻量服务器 | ¥99/年 | 必须 | 2核4G，Ubuntu 22.04；内存吃紧时升级至 ¥168-200/月的 4核8G |
| Neo4j Aura 免费版 | ¥0 | 必须 | 知识图谱云托管，免费配额够用 |
| Cloudflare R2（对象存储） | ¥0 | 必须 | 10GB/月永久免费，存放原始 PDF 文件（新增） |
| NextAuth.js（用户认证） | ¥0 | 必须 | 开源免费，50 位内测用户完全够用（新增） |
| Flower + Sentry（监控） | ¥0 | 必须 | 免费版完全满足 MVP 监控需求（新增） |
| 域名 | ¥50/年 | 可选 | 提升专业度，可先用 IP 直接访问 |
| 其他杂费 | ¥100 | 可选 | 文献下载、域名备案等 |
| 总计 | ¥957 | — | 6个月总投入约 ¥960；主要增量为 Claude API 预算上调 ¥100 |

# 十一、风险评估与合规要求（V2.1 更新）

## 11.1 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业内容错误 | 高 | 致命 | 所有 AI 生成的中医内容必须由你亲自逐条审核，建立人工复核流程 |
| Claude API 费用超支（原：低→改：中） | 中 | 中等 | 每用户每日限额 + 语义缓存 + 每周检查账单 + 设置账单告警阈值 |
| 服务器内存不足 | 高 | 严重 | Neo4j 迁移 Aura + 各容器内存限制 + Embedding 延迟加载 + 监控告警 |
| 用户需求不匹配 | 中 | 严重 | 每周至少与 3 位用户沟通，根据反馈调整方向 |
| 中文文献检索质量不足（新增） | 低 | 中等 | 用 NDCG 指标评估中英文检索质量，定期采样人工评价 |
| 合规问题 | 中 | 严重 | 详见 11.2 三项合规细则 |
| 数据质量不足 | 中 | 中等 | 先从公开数据入手，建立人工审核流程 |

## 11.2 合规要求（V2.1 细化，三项必须了解）

| 适用法规 | 关键要求 | 你的应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 互联网诊疗管理办法 | 禁止 AI 替代医生做出诊断 | 全程标注"辅助科研工具，非临床诊断依据"，所有页面显示明确免责声明 |
| 个人信息保护法（PIPL） | 临床数据使用需明确授权 | 100 例临床病例即使脱敏也需签署《数据使用授权协议》，使用前完成法律文件 |
| 生成式 AI 服务管理办法 | 向公众提供服务需算法备案 | 内测邀请制（不公开）暂时合规；计划正式上线前完成备案（流程约 1-3 个月） |

# 十二、第一周快速启动清单（V2.1 修正版）

## Day 0（1 小时）：账号与工具准备

- ✅  注册 DeepSeek Pro，获取 API Key（¥68/月）

- ✅  注册 Anthropic 账号，获取 Claude API Key（按量付费）

- ✅  注册 Neo4j Aura 免费版（云托管知识图谱）

- ✅  注册 Cloudflare 账号，创建 R2 存储桶（免费，用于存放 PDF）

- ✅  购买阿里云学生轻量服务器（¥99/年，Ubuntu 22.04）

- ✅  本地安装：Python 3.11、Node.js 20、Docker Desktop、VS Code

## Day 1（后端初始化）

- ✅  创建项目目录，配置 Python 虚拟环境

- ✅  安装依赖：fastapi uvicorn pgvector psycopg2 sentence-transformers gseapy celery redis pymupdf langdetect

- ✅  配置 .env 文件（DeepSeek Key、Claude Key、数据库 URL、Flower 认证信息）

- ✅  启动 FastAPI 服务，访问 /docs 验证

## Day 2（数据库与连接池）

- ✅  Docker 启动 PostgreSQL + pgvector，创建 papers 表（768 维，含 language 字段）

- ✅  Docker 启动 PgBouncer，测试连接池配置（确认后端通过 PgBouncer 连接）

- ✅  Docker 启动 Redis

- ✅  用 register_vector + numpy 正确写法测试 embedding 存取

- ✅  下载 PubMedBERT 模型（首次约 10 分钟，420MB）

- ✅  下载 text2vec-base-chinese-paraphrase 模型（约 420MB）

## Day 3（RAG 系统）

- ✅  准备 50 篇中英文特应性皮炎论文 PDF 放入 data/papers/

- ✅  测试 PyMuPDF 解析管道，验证中英文 PDF 文本提取质量

- ✅  运行文献导入脚本（中文用 text2vec，英文用 PubMedBERT，自动语言检测）

- ✅  实现 /rag/answer 接口，分别测试中英文文献问答效果

## Day 4（异步任务与监控）

- ✅  配置 Celery + Redis，实现药理学分析异步化

- ✅  实现 /pharmacology/analyze（返回 task_id）和 /pharmacology/result/{id}

- ✅  用 gseapy 替换 DAVID API，测试富集分析结果

- ✅  Docker 启动 Flower，访问 :5555 验证任务监控面板

- ✅  配置 Nginx 限流规则（通用 30r/m，Claude 接口 10r/m）

## Day 5（前端与认证）

- ✅  用 Next.js 初始化前端项目（npx create-next-app@latest）

- ✅  安装 Ant Design 5 和 AntV G6

- ✅  集成 NextAuth.js，配置邮件魔法链接 + 邀请白名单

- ✅  搭建文献检索页面，实现任务状态轮询（每隔 3 秒查询 task_id 状态）

- ✅  配置 Cloudflare R2，测试 PDF 上传接口

## Day 6-7（收尾与部署）

- ✅  Neo4j Aura 导入常用中药基础数据

- ✅  Docker Compose 整合所有服务（含 PgBouncer、Flower），本地联调通过

- ✅  部署到阿里云服务器，配置 Nginx（含限流规则 + SSL）

- ✅  注册 Sentry 免费版，前后端均接入 SDK

- ✅  注册 BetterStack 免费版，监控主要接口可用性

- ✅  邀请 3-5 位同学内测，收集第一批反馈

中医药精准诊疗与科研一体化平台  ·  技术架构方案 V2.1  |  本文档由 Claude 协助生成，技术决策请结合实际情况判断